## Slide 1: SEMANA MAIO - 17/05/2022
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Progressos c/ responsáveis
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos c/ responsáveis
Certificado Completo #Jailson e Bruno
Tela de agendamento em andamento #Pedro, Mathias e Jean
Refatoração das telas do app #Ferraz e Wesley
  Frente Plataforma
  Frente Back-End
  Conectar as telas com o banco #Jean, Mathias e Pedro
  Configurar na nuvem Jenkins e teste de carga #Jailson e Bruno
  Botão mostrando sobre a lei LGPD #Grupo
  API Mercado Pago #Jean e Mathias, Pedro
  Dados Offline #Mathias, Jean e Pedro
  Teste de Estresse em J meter #Grupo
  Jenkins #Jailson e Bruno
  Frente Front-End
  Fragmentos nas telas em andamento #Ferraz e Wesley
  Recycler view #Wesley e Ferraz
  Frente Negócios
  White Paper Revisar #Wesley e Ferraz
  Construção do PPT e separação das falas #Grupo
Farol do Projeto